| ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ ШЁМЁРШЁ РАЙОН, |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н АДМИНИСТРАЦИЙ, ЙЫШĂНУ «___»___________2011 №____ Шёмёршё ял. |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «28» сентября 2011 № 384 село Шемурша |

О подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения к зимнему периоду 2011-2012 г.г. в Шемуршинском районе Чувашской Республики

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения к работе в зимний период 2011-2012 г.г., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Шемуршинском районе Чувашской Республики постановляю:

1.  Утвердить:

Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шемуршинском районе Чувашской Республике к эксплуатации в зимний период 2011-2012 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шемуршинском районе Чувашской Республики к эксплуатации в зимний период 2011-2012 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ  администрации Шемуршинского района В.Н. Никифорова.

Глава администрации

Шемуршинского района                                                                                                 В.П. Фадеев

Утвержден

постановлением администрации

Шемуршинского района

от «28» сентября 2011г. № 384

(приложение № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования в Шемуршинском районе к эксплуатации в зимний период 2011-2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Шемуршинское ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор», администрации сельских поселении* |
|  | - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 03.10.2011г. |  |
|  | - по заготовке необходимых материалов для устранения мелких деформаций и повреждения покрытий в зимний период; | до 01.11.2011г. |  |
|  | - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли соответствии с программой по внедрению хлоридов; | до 03.10.2011г. |  |
|  | - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50 % | до 03.10.2011г. |  |
|  | 100 % | до 01.11.2011г. |  |
|  | - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 03.10.2011г. |  |
|  | - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 03.10.2011г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 03.10.2011г. |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.10.2011г. |  |
| 2. | Проверить рабочее состояние существующих, а при необходимости установить дополнительные системы пожаротушения, пожарной сигнализации. | до 03.10.2011г. |  |
| 3. | Проверить рабочее состояние электропроводного хозяйства (замеры сопротивления электропроводки и т.д.) | до 01.11.2011г. |  |
| 4. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 03.10.2011г. |  |
| 5. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожной организации. | постоянно |  |
| 6. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами | до 01.11.2011г. | Шемуршинское ДРСУ ОАО «Чувашавтодор», администрации сельских поселении* |
| 7. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2011г |  |
| 8. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.10.2011г |  |

*-мероприятия, предусмотренные перечнем, реализуются по согласованию с исполнителями

Утвержден

постановлением администрации

Шемуршинского района

от «28» сентября 2011г. № 384

(приложение № 2)

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог

общего пользования в Шемуршинском районе Чувашской Республике

к эксплуатации в зимний период 2011 – 2012 годы

| Никифоров В.Н. | -первый заместитель главы администрации – начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Шемуршинского района (председатель рабочей комиссии); |
| --- | --- |
| Вашуркин В.В. | -директор Шемуршинского ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию); |
| Давыдов В.Б. | -ведущий специалист – эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Шемуршинского района; |
| Елисеев А.В. | -ведущий специалист – эксперт сектора по делам ГО и ЧС администрации Шемуршинского района; |
| Краснов Р.В. | -главный специалист – эксперт сектора строительства и ЖКХ отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ администрации Шемуршинского района; |
| Погашов В.В. | -производитель работ Шемуршинского ДРСУ филиала ОАО «Чувашавтодор» (по согласованию); |
| Рубцов Н.М. | - старший инспектор отделения полиции по Шемуршинскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Батыревский» (по согласованию). |