Приложение №2

к Методике накопительной стоимости финансируемых из бюджета

Шемуршинского района Чувашской

Республики капитальных вложений

Информация об использовании средств на строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог общего

пользования на них на 2009 г.  по состоянию на 1 января 2010 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объектов | Начало строительства | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости 01..01.2010г. | Утверждено бюджетных ассигнований на 2009г. | Финансирование на 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сумма по муниципальному контракту | оплата подрядчику | остаток по муниципальному контракту | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство автодороги "Шемурша- Чепкас- Никольское- Красный Ключ - Красный Вазан" | 02.04.2009г. | 651,5 |  | 651,5 | 651,5 | 651,5 |  | 100,0 |
| 2. | Строительство автодороги "Шемурша-Бичурга-Баишево-Асаново | 20.07.2009г. | 1673,1 |  | 1673,1 | 1673,1 | 1673,1 |  | 100,0 |
| 3. | Ремонт автодороги "Асаново - Яблоновка" | II кв.2009 г. | 2225,0 |  | 2225,0 | 2225,0 | 2225,0 |  | 100,0 |
| 4. | Ремонт автодороги "Шемурша-Чепкас-Никольское-Красный Ключ" | II кв.2009 г. | 3140,9 |  | 3140,9 | 3140,9 | 3140,9 |  | 100,0 |
| 5. | Ремонт автодороги"Бичурга-Баишево-Русские Чукалы" | II кв.2009 г. | 3140,9 |  | 3140,9 | 3140,9 | 3140,9 |  | 100,0 |
|  | ИТОГО |  | 10831,4 |  | 10831,4 | 10831,4 | 10831,4 |  | 100,0 |